## Slide 1
零基础自学
AI Coding
从想法到验收
做出一个能解释、能检查的本地小工具
软件工程 Harness 能力建设
2026.10
Notes: 第 1 页：AI Coding 从想法到验收
这份材料从用户、输入、规则、数据和结果解释一个小软件。自学顺序：第 2—4 页了解失败案例，第 5—8 页认识需求与软件组成，第 9—12 页独立运行并检查应用，第 13—18 页完成小变更、问题报告和自检。阅读补充说明在 beginner-notes.md。
完成证明：一张场景卡、一组正常与异常验收、一次可解释的小变更，以及真实操作结果。先在本地合成数据上练习。无法确定代码或数据影响时，保留问题并请求技术复核，不需要假设有现场讲授者。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 2
主管的小失败：周五还能交付吗
新手版
02 / 18
承诺
“审批也一起加上，
还是周五给客户。”
期待
基础预约按原计划试用
行动
看到页面后，承诺同日增加审批
后果
审批规则未定，试用暂缓
第一步：核对原范围、验收状态与新增影响
虚构学习情境
Notes: 第 2 页：主管的小失败：周五还能交付吗
这是虚构学习情境。原约定是周五试用查看、预约和取消。新增审批引入了审批人、驳回处理、待审批记录可见范围等未确认事项。页面已能操作，只能说明部分实现已完成，不能据此判断新增范围可以按原日期交付。一次试用因此暂缓，团队需要重新核对范围和计划。
自行判断：新增审批属于原范围缺陷，还是新需求？在承诺日期之前至少需要哪些证据？
自检：审批是新需求。基础功能是否合格要单独验收。决策需要原范围与验收状态、新增规则、受影响任务、依赖、日期预测及可选方案。本故事没有实际估算数据，不能据此给出具体延期天数。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 3
工程师的小失败：测试绿了，规则错了
新手版
03 / 18
验证
“相邻预约修好了。
但重叠预约也成功了。”
期待
11:00 接着 10:00—11:00，可以预约
行动
AI 同时修改逻辑与测试预期
后果
10:30—11:30 也能提交，暂缓合并
第一步：依据业务例子，独立核对测试预期
虚构学习情境
Notes: 第 3 页：工程师的小失败：测试绿了，规则错了
这是虚构的错误修改情境。相邻预约误判修复后，重叠预约也被允许。测试变绿，是因为错误修改同时改变了测试预期。工程师暂缓合并，故障尚未交给真实用户。关键问题在于测试是否仍对应已确认业务规则。
自行判断：已有 10:00—11:00，接着预约 11:00—12:00 应当允许。改为 10:30—11:30 应当拒绝。不要先阅读实现，先写下这两个独立预期，再查看测试差异。
自检：能说明预期来自业务规则，并指出测试预期变化需要什么需求依据。该情境不代表每次 AI 修改都会发生同样问题。故障脚本与正确实现的比较见工程师材料。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 4
新手的小失败：刷新后，预约不见了
新手版
04 / 18
起步
“页面已经做好了，
先别刷新。”
期待
做一个好用的预约工具
行动
只描述想要的页面与按钮
后果
刷新丢记录，不知怎样描述问题
第一步：写下可操作、可复查的验收例子
虚构学习情境
Notes: 第 4 页：新手的小失败：刷新后，预约不见了
这是虚构学习情境。页面能够接收输入并显示预约，但刷新后记录消失。故事预设记录只保存在页面内存，真实项目出现同样现象时仍需先复现、再排查，不能直接套用这个原因。
自行写出三项验收：提交后刷新仍能看到预约，同一日期重叠时段不能重复预约，取消后原时段重新可用。随后把软件拆成输入、规则、数据和结果，说明每项验收涉及哪些部分。
自检：能用操作步骤、预期与实际描述一个问题，而不是只说不好用。页面完成不等于整个预约流程可靠。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 5
一个软件里发生了什么
点击预约后，页面之外还有工作
新手版
05 / 18
页面
收集日期、时间与预约信息
接口
把操作发给运行中的程序
规则
判断时间是否有效、是否冲突
数据
保存预约，供下次查看与取消
刷新后仍有记录，需要程序读取已经保存的数据
Notes: 第 5 页：一个软件里发生了什么
一个预约操作由页面、接口、规则和数据共同完成。页面接收日期与时间，接口把操作送给程序，程序检查格式与冲突，数据层保存预约。页面显示成功是结果之一，但刷新后仍能看到记录，需要从已保存的数据重新读取。
动手：用自己的话写出从点击预约到列表显示之间的过程，给每一步标出输入与输出。
自检：如果只做了页面，哪项行为无法保证？答案应包含持久化或冲突检查等页面之外的职责。无需先背编程语法，先能解释行为。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 6
一张客户场景卡
把“做个好用的系统”变成一件可检查的事
新手版
06 / 18
四个问题
谁要使用：部门同事
想完成什么：找到空闲时段
输入什么：日期与开始结束时间
看到什么：预约成功或清楚拒绝
练习边界
一间会议室，09:00—18:00
时间只能落在半小时边界
每次预约在同一日期内
本地练习，无登录与审批
业务负责人指定验收人，真实客户要求需单独确认
Notes: 第 6 页：一张客户场景卡
场景卡把模糊想法变成可操作需求：谁使用、想完成什么、输入什么、应该看到什么。教学边界是一间会议室、09:00—18:00、半小时边界、每次预约不跨日期。本地例子无登录与审批。
动手：为你想做的另一个小工具填写这四项，再写出一项暂不做的功能和一项异常情况。
自检：读者是否能照着描述进行操作并判断成功？真实业务负责人和验收人需要明确，尚未确认的内容写为假设。单日不等于只能预约今天。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 7
我能亲手检查的验收例子
先写预期，再运行应用
新手版
07 / 18
验收 | 我的操作 | 应该发生什么
A02 建立 | 提交一个有效预约 | 显示成功，并出现在列表
A03 冲突 | 对同一时段再次预约 | 拒绝，说明时间冲突
A04 取消 | 取消后再约原时段 | 原时段重新可用
A05 保存 | 刷新页面并重启服务 | 预约记录仍然存在
验收记录写实际结果，遇到不同结果就保留问题
Notes: 第 7 页：我能亲手检查的验收例子
验收比较预期与实际。先把正常、冲突、取消和保存的预期写下来，再操作应用。每项记录输入、步骤、结果和证据。界面看起来正常不足以证明全部行为可靠。
动手：建立一份自己的验收记录，逐项执行 A02、A03、A04、A05。保持相同日期和应用实例，避免查错日期。未运行的项写未执行。
自检：刷新和服务重启要分别验证。业务操作可以独立检查，并发、数据安全和真实发布等技术判断应请求合适人员复核。自动脚本也需要与用户关心的行为对应。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 8
4A：从四个角度看小工具
新手版
08 / 18
同一需求映射到流程、职责、数据和运行环境
BA
业务架构
查看空闲
提交预约 / 取消
结果提示
AA
应用架构
原生页面
HTTP 接口与校验
预约数据存取
DA
数据架构
预约记录
1 对多占用格
同日每格唯一
TA
技术架构
本机浏览器
Python 3 服务
SQLite 文件
业务怎样办、程序怎样分工、数据怎样存、技术怎样运行
Notes: 第 8 页：4A：从四个角度看小工具
BA 回答谁做什么及业务规则，AA 回答程序怎样分工，DA 回答保存哪些数据与关系，TA 回答在哪里运行及依赖什么。图中一条预约对应多个半小时占用格，同日每格只能被占用一次，取消时释放这些格。
动手：沿图解释一次预约：页面提交，程序检查，数据库保存，返回结果。再指出刷新后需要哪一部分取回记录。
自检：能否把查看空闲、页面、预约记录和 Python 服务分别对应到适合的视图？四类视图帮助理解同一系统，不要求记住所有代码。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
architecture: https://help.opengroup.org/hc/en-us/articles/32115987894930-How-the-ArchiMate-Language-and-the-TOGAF-Standard-Complement-Each-Other
sqlite: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html
http: https://docs.python.org/3/library/http.server.html

## Slide 9
第一次启动本地工具
新手版
09 / 18
在项目根目录运行
python3 demo/app.py --port 8765
在浏览器打开
http://127.0.0.1:8765
终端保持运行，全部使用虚构预约信息
Notes: 第 9 页：第一次启动本地工具
先确认有可用的 Python 3，且包含 sqlite3。项目根目录就是 README 所在目录。在终端执行启动命令并保持它运行，再打开本机地址。127.0.0.1 指自己的电脑，另一台电脑的同一地址不是你的程序。
动手：运行命令并打开页面，仅使用虚构预约信息。如果报错，保存完整命令、所在目录和错误文字，按 demo/README.md 或 FAQ 排查。
自检：能看到本地页面，终端仍在运行，访问地址正确。端口冲突或缺少 Python 时应依据错误处理，不连续盲改文件。示例不要开放到外部网络。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
http: https://docs.python.org/3/library/http.server.html
sqlite: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html

## Slide 10
一次成功预约与刷新检查
A01、A02、A05：查看、建立与保存
新手版
10 / 18
01
选定同一日期
查看会议室当天的已有预约
02
提交空闲时段
例如 10:00—11:00，填写虚构信息
03
记录实际结果
成功提示、列表内容与预约标识
04
刷新再查看
保持相同日期，核对预约仍然存在
重启服务后还应检查一次，记录与刷新验收分开
Notes: 第 10 页：一次成功预约与刷新检查
选择没有预约的教学日期，建立 10:00—11:00 的预约，使用虚构姓名和用途。检查成功提示、列表日期和时段，然后刷新并查看同一日期。刷新成功后，再验证停止和重启服务后的记录。
动手：把一次完整操作记入验收表，包括日期、输入、步骤、预期与实际。停止服务可在运行终端使用 Ctrl+C，再执行相同启动命令。
自检：记录在刷新和重启后都存在。若查不到，先核对日期、地址与数据库位置，不直接断定数据已丢失。更多操作见 demo/WALKTHROUGH.md。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 11
相邻可以，重叠不可以
新手版
11 / 18
相邻时段允许
已有 10:00—11:00
再约 11:00—12:00
重叠时段拒绝
已有 10:00—11:00
再约 10:30—11:30
随后取消原预约，再验证原时段重新可用
Notes: 第 11 页：相邻可以，重叠不可以
两个例子都在同一日期。已有预约结束于 11:00，下一条从 11:00 开始，两者相邻，可以共存。从 10:30 到 11:30 则与已有预约重叠，应拒绝。
动手：分别执行这两种输入，记录结果。每个例子开始前核对现有记录，避免前一个测试生成的数据影响后一个。随后取消自己建立的原预约，再验证原时段可用。
自检：相邻成功、重叠拒绝、取消释放。结果不符时保留最短复现，先理解问题再继续叠加数据。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 12
出现问题时的求助说明
具体记录能让他人和 AI 更快定位
新手版
12 / 18
我做了什么
日期、输入、操作顺序与命令
我期待什么
对应的验收例子与预期结果
实际发生什么
错误文字、界面变化与数据变化
运行环境
系统、Python 版本、代码版本及是否重启
先复现同一问题，再尝试一项有理由的修改
Notes: 第 12 页：出现问题时的求助说明
有用的问题报告包含操作、预期、实际和环境。例如在某目录运行启动命令，终端出现某错误，浏览器访问某地址未打开。这样的记录比打不开更容易排查。
动手：把一个遇到的问题写成可复现说明，附必要错误文字。使用前检查记录是否包含真实个人信息或凭据，练习优先合成数据。每次只尝试一个有依据的排查步骤，并记录变化。
自检：另一个人能否照步骤复现，并知道你想得到什么结果？涉及不确定的数据删除、权限或对外部署时，请相应负责人判断。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 13
一个可用的 AI 任务说明
新手版
13 / 18
场景：同事预约一间会议室
范围：只调整输入提示，不改变预约规则
验收：错误提示说清原因，旧用例继续通过
过程：先解释计划，再列出修改与检查结果
长期规则放在 AGENTS.md，当前任务写清具体目标
Notes: 第 13 页：一个可用的 AI 任务说明
任务说明写清场景、范围、验收和过程。本页例子只调整输入提示，预约业务规则仍然保留。可以先让 AI 解释理解、涉及文件和检查计划，再查看实际修改与输出。
动手：选择一条不清楚的提示，写出希望出现的具体文字和触发条件。修改后操作该错误输入，并检查原正常流程。
自检：验收能否实际观察？任务说明是否避免只有好用、智能等模糊词？AGENTS.md 提供长期约定，当前任务仍要具体。不能因为 AI 说完成就略过操作和差异检查。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
agents: https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md

## Slide 14
练习：午休时段不可预约
这是新增练习要求，基线应用尚未包含
新手版
14 / 18
先说明规则
假设午休为 12:00—13:00
只要与午休重叠，就拒绝
11:00—12:00 仍然允许
13:00—14:00 仍然允许
再完成验证
写正常与异常验收例子
请 AI 先给修改计划
检查差异，不确定时请求技术复核
回归旧检查，注明需求引起的调整
时间为教学假设，真实规则由业务确认
Notes: 第 14 页：练习：午休时段不可预约
新增练习假设午休为 12:00—13:00，只要预约与午休重叠就拒绝。11:00—12:00 和 13:00—14:00 仍允许。基线应用尚未实现此规则。
动手：先写验收，再让 AI 说明计划并完成修改。除两端相邻外，还检查 12:00—12:30、11:30—12:30、12:30—13:30 和 11:30—13:30。核对差异及实际结果。
自检：只检查开始时间在午休内是不够的。回归原检查时，若原合法输入因新业务规则失效，应保留检查目的，调整输入并说明需求依据。旧预约如何处理是待确认问题，不能擅自删除。完成自己的方案后再阅读参考解析。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 15
新要求：增加主管审批
一个新按钮可能改变整个办事流程
新手版
15 / 18
先向业务问清
谁可以审批，谁可以查看
等待审批时是否占用时段
驳回以后怎样通知与处理
旧预约如何继续使用
再讨论交付
比较原范围先交与分期方案
评估数据、权限和测试变化
保留原承诺与新预测
授权人确认后更新计划
审批是变更演练，不是本地示例已有功能
Notes: 第 15 页：新要求：增加主管审批
新增审批可能改变身份、权限、状态、通知、占用规则和旧数据处理。它目前只是变更练习。一个页面按钮生成得快，不能直接说明完整交付工作量小。
动手：写出审批人、待审批占用、驳回处理和旧预约四项需要确认的问题。比较原范围先交与审批分期交付，并列出影响范围。
自检：是否保留原承诺和新预测，是否把未确认内容标明？实际工期要考虑依赖与可并行工作，对外日期需要有权限的人确认。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 16
交付前需要与客户说清的事项
部署与 DfX 只做基础认识
新手版
16 / 18
问题 | 需要谁来确认
程序放在哪里，环境何时可用 | 客户与环境负责人
哪些人能访问，哪些数据可使用 | 业务、IT 与安全相关负责人
冲突、故障、性能怎样验收 | 业务与工程人员共同确认
谁运行维护，怎样备份和恢复 | 运维与交付负责人
本例运行在自己电脑上，真实部署需要额外设计与验证
Notes: 第 16 页：交付前需要与客户说清的事项
部署是把程序放入约定环境并负责运行。DfX 在这里指预先规划性能、安全、可靠性、维护和运维等适用质量要求。初学者不必立即选复杂技术，但需要知道哪些问题要找谁确认。
动手：为自己的练习写出运行位置、数据范围、验收方法、备份恢复和责任人。未知项列为待确认。
自检：本机运行不代表已经具备生产条件。本例无登录，采用标准库 HTTP，真实部署需要额外设计与验证，Python 官方也不推荐 http.server 作为生产服务。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
http: https://docs.python.org/3/library/http.server.html

## Slide 17
交付状态与工具求助
每次汇报都说清下一步需要什么
新手版
17 / 18
状态记录
本次范围与验收条件
已完成操作及实际证据
还没通过的项目与阻塞
下一步和需要谁帮助
工具与求助
工具不可用时保留文件与记录
新工具仍需符合数据与权限规则
业务问题找需求或验收负责人
代码、数据、发布问题请求技术复核
已实现、已验证、客户已接受分别记录
Notes: 第 17 页：交付状态与工具求助
进度记录说明本次范围、已经完成的操作和证据、未通过项、阻塞及下一步。例如午休变更已完成代码，边界检查仍有一项失败，旧预约处理规则待确认。这样的状态比主体做好了更有用。
动手：为当前练习写四句话状态说明。业务规则问题交给需求或验收负责人，代码、数据和发布影响请求技术复核。工具不可用时先保存文件和记录。
自检：实现、验证、客户接受是否分别记录？有对外日期时，批准承诺与预测应分开，不能自己改承诺。替代工具仍需符合组织数据与权限要求。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 18
完成证明与下一次改进
把一个新任务完整讲清楚并实际验证
新手版
18 / 18
完成证明
一张清楚的场景与验收卡
一次可解释的小变更
正常、异常与旧功能检查结果
一份可复现的问题或交接记录
完成后改进
记录最困惑的概念与操作
核对验收，不确定的影响请求复核
把新问题加入 FAQ 与练习
换一个小任务检查能否迁移
自检依据是独立完成新任务的实际结果
Notes: 第 18 页：完成证明与下一次改进
完成证明包括一张场景与验收卡、一次可解释的小变更、正常与异常检查结果，以及一份问题或交接记录。只复现材料里的正常操作还不足以证明能处理新任务。
动手：选择 training/exercises.md 中的一个新任务，先独立写需求和验收，再借助 AI 或参考资料实现。完成后对照解析，记录差异及原因。
自检：能否解释修改影响，展示实际结果，识别边界，并在失败时提供可复现信息？把具体困惑加入问题记录，在下一项任务中检查是否改善。材料可阅读不代表已经形成能力。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。