## Slide 1
工程师自学
AI Coding
委派、验证与恢复
用可重复证据建立可委派的工作边界
软件工程 Harness 能力建设
2026.10
Notes: 第 1 页：AI Coding 委派、验证与恢复
这份材料帮助你定义 AI 工作边界、独立验证修改，并处理一次故障。自学顺序：先读第 2—4 页案例及第 5—9 页方法，再运行第 10—14 页对应的本地实验，最后完成第 15—18 页的变更、交接和独立自测。补充说明与命令可在 engineer-notes.md 查阅。
完成证明：提交任务说明、最短复现、代码差异、实际检查记录和接受或退回的依据。环境检查以 demo/README.md 为准。无需使用 AI 也能运行基线应用与故障实验。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 2
主管的小失败：周五还能交付吗
工程师版
02 / 18
承诺
“审批也一起加上，
还是周五给客户。”
期待
基础预约按原计划试用
行动
看到页面后，承诺同日增加审批
后果
审批规则未定，试用暂缓
第一步：核对原范围、验收状态与新增影响
虚构学习情境
Notes: 第 2 页：主管的小失败：周五还能交付吗
这是虚构学习情境。原约定是周五试用查看、预约和取消。新增审批引入了审批人、驳回处理、待审批记录可见范围等未确认事项。页面已能操作，只能说明部分实现已完成，不能据此判断新增范围可以按原日期交付。一次试用因此暂缓，团队需要重新核对范围和计划。
自行判断：新增审批属于原范围缺陷，还是新需求？在承诺日期之前至少需要哪些证据？
自检：审批是新需求。基础功能是否合格要单独验收。决策需要原范围与验收状态、新增规则、受影响任务、依赖、日期预测及可选方案。本故事没有实际估算数据，不能据此给出具体延期天数。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 3
工程师的小失败：测试绿了，规则错了
工程师版
03 / 18
验证
“相邻预约修好了。
但重叠预约也成功了。”
期待
11:00 接着 10:00—11:00，可以预约
行动
AI 同时修改逻辑与测试预期
后果
10:30—11:30 也能提交，暂缓合并
第一步：依据业务例子，独立核对测试预期
虚构学习情境
Notes: 第 3 页：工程师的小失败：测试绿了，规则错了
这是虚构的错误修改情境。相邻预约误判修复后，重叠预约也被允许。测试变绿，是因为错误修改同时改变了测试预期。工程师暂缓合并，故障尚未交给真实用户。关键问题在于测试是否仍对应已确认业务规则。
自行判断：已有 10:00—11:00，接着预约 11:00—12:00 应当允许。改为 10:30—11:30 应当拒绝。不要先阅读实现，先写下这两个独立预期，再查看测试差异。
自检：能说明预期来自业务规则，并指出测试预期变化需要什么需求依据。该情境不代表每次 AI 修改都会发生同样问题。故障脚本与正确实现的比较见工程师材料。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 4
新手的小失败：刷新后，预约不见了
工程师版
04 / 18
起步
“页面已经做好了，
先别刷新。”
期待
做一个好用的预约工具
行动
只描述想要的页面与按钮
后果
刷新丢记录，不知怎样描述问题
第一步：写下可操作、可复查的验收例子
虚构学习情境
Notes: 第 4 页：新手的小失败：刷新后，预约不见了
这是虚构学习情境。页面能够接收输入并显示预约，但刷新后记录消失。故事预设记录只保存在页面内存，真实项目出现同样现象时仍需先复现、再排查，不能直接套用这个原因。
自行写出三项验收：提交后刷新仍能看到预约，同一日期重叠时段不能重复预约，取消后原时段重新可用。随后把软件拆成输入、规则、数据和结果，说明每项验收涉及哪些部分。
自检：能用操作步骤、预期与实际描述一个问题，而不是只说不好用。页面完成不等于整个预约流程可靠。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 5
一次委派的任务合同
小任务也需要输入、边界与完成标准
工程师版
05 / 18
业务目标
R03：相邻允许，重叠拒绝
允许修改
限定相关校验、必要测试与说明
禁止悄改
验收预期、持久化行为和范围边界
完成证据
变更说明、差异、检查结果及限制
先审计划，再看差异，最后依据验收独立判断
Notes: 第 5 页：一次委派的任务合同
任务合同把业务目标、允许修改范围、约束和完成证据写清楚。本例可引用 R03，明确相邻允许、重叠拒绝，并限定修改相关校验、必要测试与说明。验收预期可以随确认后的业务规则调整，但不能在没有依据时悄改。
动手：把修一下相邻预约写成任务说明，要求 AI 先说明计划、涉及文件和验证方法。随后检查实际差异是否超出范围。
自检：另一人能否仅凭这份说明接受或退回结果？稳定约定放入 AGENTS.md，当前任务状态与讨论留在任务记录。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
agents: https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md

## Slide 6
验收例子定义正确行为
会议室每天 09:00—18:00，每半小时一个边界
工程师版
06 / 18
需求 | 输入或操作 | 预期
R03 / A03 | 已有 10:00—11:00，再约 11:00—12:00 | 允许
R03 / A03 | 已有 10:00—11:00，再约 10:30—11:30 | 拒绝
R05 / A05 | 提交后刷新并重启服务 | 记录仍存在
R06 / A06 | 倒序、越界、非半小时时间 | 拒绝并说明原因
R08 / A08 | 同时提交同一日期同一时段 | 仅一次成功
一次预约不跨日期，时间区间采用 [开始, 结束)
Notes: 第 6 页：验收例子定义正确行为
时间区间采用半开形式 [开始,结束)，因此 10:00—11:00 不占用 11:00 开始的下一段。日期也是冲突判断的一部分，不同日期的同一时刻不能误判冲突。输入需满足同日、09:00—18:00 及半小时边界。
动手：在查看实现之前，写出相邻、部分重叠、包含、不同日期、越界、刷新重启和同时提交的预期。再与 A01—A08 对照。
自检：测试是否依据独立业务例子检查实际效果？如果测试只是复制实现中的判断式，两者可能带着同一个错误一起通过。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 7
4A 与实现边界
工程师版
07 / 18
同一需求映射到流程、职责、数据和运行环境
BA
业务架构
查看空闲
提交预约 / 取消
结果提示
AA
应用架构
原生页面
HTTP 接口与校验
预约数据存取
DA
数据架构
预约记录
1 对多占用格
同日每格唯一
TA
技术架构
本机浏览器
Python 3 服务
SQLite 文件
R03 贯穿业务规则、校验职责、区间数据与事务保护
Notes: 第 7 页：4A 与实现边界
BA 是查看、预约、取消流程及规则，AA 划分页面、HTTP 接口、业务校验和存取职责。DA 使用 bookings 保存预约，每条预约对应多个 slots。slots 的日期与格起点组成唯一占用，取消预约级联释放占用格。TA 是本机浏览器、Python 标准库服务和 SQLite 文件。
动手：将 R03 和 R08 分别对应到流程、模块、表字段及验证项。详细设计和图源见 docs/case/architecture.md。
自检：能否说明哪些改动只影响提示，哪些会影响数据一致性？四类视图用于定位影响范围，不能替代代码和实际验证。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
architecture: https://help.opengroup.org/hc/en-us/articles/32115987894930-How-the-ArchiMate-Language-and-the-TOGAF-Standard-Complement-Each-Other
http: https://docs.python.org/3/library/http.server.html
sqlite: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html

## Slide 8
项目上下文与实际约束
指导文件帮助 AI 找对信息，工程机制负责检查
工程师版
08 / 18
AGENTS.md 提供
项目入口与长期工作约定
运行、测试与恢复方法
允许修改范围和完成标准
证据记录与持续改进方式
实际环境落实
目录、网络、密钥和工具权限
测试运行与版本差异审查
数据库约束与事务边界
备份、回退与接管责任
客户资料、工具能力和授权边界都要有具体来源
Notes: 第 8 页：项目上下文与实际约束
AGENTS.md 帮助 AI 找到项目规则、入口、命令与完成标准。沙箱、权限、测试、数据库约束和恢复流程通过实际机制落实。两者需要一致，文档文字本身不会限制工具权限，也不会强制测试运行。
动手：从本仓库的 AGENTS.md 找到运行与测试入口，核对命令是否对应当前代码。检查任务允许修改的目录及所用数据来源。
自检：如果 AI 没遵守一条规则，能够指出应改上下文、测试、工具权限还是审查方式，并保留失败证据。暂态记录不应不断堆入长期约定。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
agents: https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md
sandbox: https://learn.chatgpt.com/docs/sandboxing

## Slide 9
差异审查的四个入口
审查成本由任务范围与证据质量共同决定
工程师版
09 / 18
业务预期
测试预期变化有无需求依据
实现范围
是否改了任务之外的行为与依赖
数据影响
失败是否留脏数据，取消是否释放时段
证据来源
命令是否执行，环境与限制是否明确
把审查发现转成下一次可复用的任务约束
Notes: 第 9 页：差异审查的四个入口
差异审查从业务预期、实现范围、数据影响和证据来源进入。重点核对删除的断言、放宽的预期、任务外改动、新依赖，以及失败后是否残留数据。AI 的总结可以帮助导航，实际差异与输出仍需查看。
动手：选一项小修改，分别标注代码变化、测试变化和需求依据。对每条测试预期变化写一句理由。
自检：能否把发现的问题变成下一次可执行的任务约束或检查？测试随业务变更是正常行为，判断依据是需求与证据，而不是一概禁止改测试。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 10
故障一：相邻修复引入重叠回归
工程师版
10 / 18
必须允许
10:00—11:00
11:00—12:00
必须拒绝
10:00—11:00
10:30—11:30
独立验收例子保持稳定，修复后同时回归两种行为
Notes: 第 10 页：故障一：相邻修复引入重叠回归
相邻与重叠是两个需要同时成立的业务条件。只修复相邻误判，再把重叠预期改成允许，会造成测试通过但业务错误。
动手：在项目根目录运行 python3 demo/labs/failure_lab.py。先根据左右例子写出预期，再观察脚本中的故障、错误修复、弱测试及独立验收对照。它是预设学习实验，不是某次真实模型输出记录。
自检：能否解释弱测试为何通过、独立例子为何失败、正确修复还要覆盖哪些边界？保留本机实际输出，不把文档描述当作已经执行的结果。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 11
故障二：检查空闲后仍可能双订
两个请求都读到空闲，并不意味着都能提交
工程师版
11 / 18
顺序 | 请求甲 | 请求乙
1 | 检查结果：空闲 | 
2 |  | 检查结果：空闲
3 | 创建预约 | 
4 |  | 基于旧判断创建预约
预约与占用格在同一事务内写入，唯一约束阻止双订
Notes: 第 11 页：故障二：检查空闲后仍可能双订
表格给出缺少保护时的竞态：两个请求先后读到空闲，再分别创建预约。正式实现采用半小时占用格，slots 的 (day,start_minute) 主键保证同日每格唯一。BEGIN IMMEDIATE 事务内插入预约和全部格，一格冲突就整笔回滚。取消通过外键级联释放格。
动手：找到创建事务和并发测试，核对成功响应、冲突响应以及最终数据库状态。
自检：除了只成功一次，还应确认没有多余预约或残留格。SQLite 同时只允许一个写事务，程序仍需处理等待或超时。单人页面操作不能代替并发验收。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
transaction: https://sqlite.org/lang_transaction.html
constraints: https://sqlite.org/lang_createtable.html

## Slide 12
故障三：页面状态与持久化
同一种丢记录现象，需要先复现再定位
工程师版
12 / 18
页面刷新后丢失
检查是否仅保存在页面内存
服务重启后丢失
检查是否真正提交到正确数据库
某个日期查不到
检查日期、查询条件和返回内容
修复完成依据
刷新与重启验收都通过，旧功能未回归
演示只用教学数据，数据恢复步骤要可重复
Notes: 第 12 页：故障三：页面状态与持久化
页面刷新后丢失可能来自仅存于页面内存。服务重启后丢失也可能来自事务未提交、数据库路径错误或临时数据。某日查不到还可能与查询条件有关。相同现象不能直接断定同一原因。
动手：写最短复现步骤，分别检查页面、接口和存储。使用 R05/A05 验证刷新及重启后的记录，再用 R04/A04 检查取消释放。故障脚本也包含页面内存重建与数据库重新打开的比较。
自检：结论是否有数据或输出支持？SQLite 文件式存储无需单独数据库服务进程，但 Python 分发必须包含 sqlite3 模块。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
sqlite: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html

## Slide 13
验证命令与证据记录
工程师版
13 / 18
自动检查
python3 -m unittest discover -s demo/tests -v
教学故障对照
python3 demo/labs/failure_lab.py
记录环境、版本、命令、实际结果与未覆盖范围
Notes: 第 13 页：验证命令与证据记录
第一条命令发现并运行 demo/tests 中的测试，-v 显示详细测试名。第二条命令运行预设的故障与修复对照。两者都应在项目根目录执行，并保存命令、版本、环境和实际输出。
动手：分别运行两条命令，将 A01—A08 与对应自动检查、人工操作或并发结果关联。若失败，先保存输出，再修改和回归。
自检：能否说明已执行的检查证明了什么、没有覆盖什么？通过当前测试不表示所有需求、生产可靠性或客户接受已经得到证明。本机未运行的项目写未执行。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
unittest: https://docs.python.org/3/library/unittest.html

## Slide 14
本地运行与恢复
工程师版
14 / 18
启动本地示例
python3 demo/app.py --port 8765
浏览器地址
http://127.0.0.1:8765
恢复同时考虑程序版本与教学数据库，恢复后重跑验收
Notes: 第 14 页：本地运行与恢复
在项目根目录启动应用，浏览器访问本机地址后完成查看、建立、冲突拒绝、取消和刷新验收。恢复需要同时考虑程序版本与数据兼容，不能只回退代码而忽略数据库。
动手：运行 python3 demo/backup.py exercise，实验只使用临时目录。实际备份示例为 python3 demo/backup.py backup --source demo/data/bookings.sqlite3 --output demo/backups/before-change.sqlite3。恢复示例为 python3 demo/backup.py restore --source demo/backups/before-change.sqlite3 --output demo/data/restored.sqlite3。已有目标会拒绝覆盖。
自检：按 demo/README.md 和恢复说明核对恢复后的预约和占用，再执行关键验收。不确定路径或数据影响时先停止，不直接删除数据库。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
http: https://docs.python.org/3/library/http.server.html

## Slide 15
审批变更与阶段报告
工程评估必须能支持客户承诺调整
工程师版
15 / 18
影响分析
审批人、驳回与占用规则
状态与权限、数据及接口
返工、回归、迁移与材料
关键路径、并行工作与外部等待
阶段报告
原承诺与当前批准承诺
已验证成果及证据链接
剩余工作与最新预测
待决策方案、负责人及前提
待确认范围保持待决，批准后更新需求与计划基线
Notes: 第 15 页：审批变更与阶段报告
审批在本例中是新增需求练习，尚未实现。工程评估需要先澄清审批人、占用和驳回规则，再识别状态、权限、数据、接口、测试、迁移与材料的变化。工作量、关键路径和外部等待分别影响日期。
动手：为审批整理一份影响分析和阶段报告，分别写出原承诺、当前批准承诺、已验证证据、剩余工作、最新预测及待决策事项。
自检：是否把新增人日直接当作延期天数？是否在授权人确认前更新了对外承诺？保留未受影响工作的推进。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 16
部署与 DfX 的最低说明
以场景确定质量目标和验证证据
工程师版
16 / 18
关注点 | 本例与真实项目的衔接
环境与准入 | 本地示例，真实项目确认环境、组件和数据连接
一致性与可靠性 | 同一时段只成功一次，验证失败与恢复路径
安全与权限 | 本例无登录，新增审批需要身份及权限设计
运维与性能 | 指定责任人、指标、验证环境和遗留限制
记录目标、约束、验证方法与交付责任
Notes: 第 16 页：部署与 DfX 的最低说明
真实部署需要对齐位置、基础设施、数据库与中间件准入、数据连接、环境提供方及就绪日期。DfX 按场景选择适用质量属性，明确目标、措施、责任人、验证环境、证据和遗留限制。
动手：为预约一致性写出验证方式，为真实性能需求列出仍然缺失的用户规模与环境信息。
自检：不要把本机一次响应速度当作性能承诺，也不要把只监听本机当作完整安全性证明。本例无登录，标准库 HTTP 仅用于本地学习，真实部署需额外设计和验证。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
官方资料（2026-10-03 核对，本次保留原技术说明）：
http: https://docs.python.org/3/library/http.server.html

## Slide 17
工具接续与团队能力
关键判断需要能够被另一个人接手
工程师版
17 / 18
工具接续
保存任务、版本、差异和测试证据
记录工具与模型版本、成本
工具不可用时依据材料继续任务
替代工具仍需满足数据和权限要求
团队能力
把审查理由写成可复用例子
帮助新手提供可复现问题
用新故障检验诊断与恢复能力
复盘审查耗时与返工原因
形成能独立验收与恢复的人才梯队
Notes: 第 17 页：工具接续与团队能力
任务接续依赖可运行代码、清楚需求、版本、差异、测试和问题记录。工具、模型及版本变化后，需要用代表性任务比较质量与总成本。培养团队能力时，可把审查理由和故障定位依据写成可复用例子。
动手：只根据当前交接材料重新运行一项检查，记录缺少的上下文。为一个新手问题提供最短复现及解释，而不是只交付修好的文件。
自检：另一人是否能够复核你的结论并接续？能否量化审查与返工时间，避免只统计生成速度？替代工具仍需满足数据与权限要求。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。

## Slide 18
工程师自测与持续改进
独立处理一个新变更或故障
工程师版
18 / 18
提交的证据
独立写出的验收与修改边界
最短复现及根因说明
代码差异与回归结果
接受、退回或恢复的依据
复盘与改进
哪里需要补上下文或检查
审查与返工花了多少时间
哪些规则适合进入 AGENTS.md
关联代码、图与课件是否同步
能解释为什么可信，才形成可复用的委派能力
Notes: 第 18 页：工程师自测与持续改进
独立自测：从 training/exercises.md 选择未原样讲过的变更或故障。先写验收和修改边界，再使用 AI 或手工完成，最后核对差异并运行检查。先完成自己的判断，再阅读参考解析。
通过标准：能够复现问题、说明业务预期、解释根因、控制修改范围、提供真实回归结果，并说明接受、退回或恢复的依据。测试通过但说不清预期来源时，证据仍不完整。
完成后记录审查、返工及未解决项。长期共性约定进入 AGENTS.md，具体案例进入知识库。用下一项新任务检验改进是否有效。
材料来源：本项目 AGENTS.md、docs/PROJECT_PLAN.md、training/00-opening.md。
本页为概念说明与练习示例，无外部统计数据。